1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: EIC

Описание: мобильное приложение для студентов, объединяющее в себе расписание, задания, даты экзаменов и сообщения из eljur и Telegram.

Цель: создать удобный и безопасный инструмент для получения и хранения необходимой информации в одном месте.

Аналоги: eljur,  Telegram, Todoist и Google Tasks.

Дата сдачи — 28.09.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Пользователь: Вход в приложение, управление данными, настройка интеграций.

- Администратор: отсутствует.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Авторизация через аккаунт Элжур (логин/пароль, хранятся локально).

- Привязка к Telegram

- Расписание: просмотр на день, переключение по дням, отображение замен.

- Задания: актуальные и архивные, возможность прикреплять файлы и ссылки.

- Экзамены: список с датами, предметами, местом и принимающим.

- Сообщения: вкладки Элжур / Telegram, ручное добавление.

- Настройки: привязка аккаунтов, выбор темы

2.3. Нефункциональные требования

- Кроссплатформенность: Android 8+.

- Конфиденциальность: все данные хранятся только локально (SQLite/Room).

- Локализация: RU.

- Удобство использования: интуитивный интерфейс, минималистичный дизайн.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

- Клиентская часть: Kotlin, Jetpack Compose (Android)

- База данных: SQLite (через Room)

- API и интеграции:

  - TDLib (Telegram)

  - Retrofit (ЭлЖур API)

Обоснование: Kotlin + Compose — современный стек Android; Room — удобный ORM для SQLite; TDLib — официальная библиотека Telegram; локальное хранение обеспечивает приватность.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: Android Studio.

- Figma — прототипы / дизайн.

- GitHub — исходники + Actions.

- Контроль версий: Git

- Postman / REST Client — если есть API.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Приложение (Kotlin, Android) ↔ Room (SQLite) ↔ API (Telegram, Элжур).

5.2. Структура БД

- schedule: { id, date, lessonNumber, subject, teacher, room, startTime, endTime }

- tasks: { id, subject, title, description, dueDate, isArchived }

- attestations: { id, subject, type, date, room, time, description }

- eljur_messages: { id, fromName, toName, subject, body, date }

- notes: { id, title, content, createdAt }

- task_attachments: { id, taskId, uri, name, addedAt }

- replacements: { id, date, lessonNumber, oldSubject, oldTeacher, oldRoom, newSubject, newTeacher, newRoom, startTime, endTime }

- replacement_links: { id, scheduleId, replacementId }

6. API / Endpoints

Работа с локальной БД (Room DAO):

- ScheduleDao.getScheduleForDate(date) — получение расписания на дату

- ScheduleDao.insertAll() — добавление расписания (из ЭлЖур API или демо-данных)

- TaskDao.getActiveTasks() / getArchivedTasks() — список заданий

- TaskDao.insert() / delete() — создание/удаление задания

- AttestationDao.getAll() / insert() / delete() — работа с аттестациями

- NoteDao.getAll() / insert() / delete() — работа с заметками

- TaskAttachmentDao.getForTask() / insert() / delete() — работа с вложениями

Внешние интеграции:

- EljurAuthRemoteDataSource.login(login, password) — авторизация в ЭлЖур API

- EljurRemoteDataSource.refreshScheduleForDate(db, date) — загрузка расписания из ЭлЖур

- EljurRemoteDataSource.refreshHomeworkForDate(db, date) — загрузка заданий из ЭлЖур

Telegram API (через TDLib):

- TelegramService.sendPhoneNumber(phone) — отправка номера телефона

- TelegramService.sendAuthCode(code) — отправка кода подтверждения

- TelegramService.loadSavedMessages(callback) — получение сообщений из канала/избранного

- TelegramService.logout() — отключение от Telegram

- TelegramService.setCustomChannel(username) — настройка канала для чтения

- Настройки (SharedPreferences):

- SharedPreferences (telegram_prefs) — хранение настроек Telegram-канала

- SharedPreferences (eljur_prefs) — хранение статуса входа в приложение

- Theme switching — переключение темы через состояние Compose

Файловая система:

- ActivityResultContracts.OpenDocument() — выбор файлов для вложений

- ContentResolver + Intent.ACTION_VIEW — открытие прикреплённых файлов.

7. UI/UX: основные экраны + требования

- Расписание с изменениями

- Задания (актуальные и архивные).

- Аттестационные мероприятия

- Сообщения и прочая информация

- Настройки

Дизайн-концепция: интуитивно понятный минималистичный интерфейс.

8. Тестирование

- Модульное тестирование критических компонентов

- Интеграционное тестирование с Telegram API.

- Тестирование UI (переключение вкладок, добавление/удаление задач).

- Пользовательское тестирование на удобство.

9. Релиз

- Репозиторий: Git

- Сборка: APK для Android

- Тестирование: внутреннее тестирование

10. Безопасность и приватность

- Пароли хранятся локально.

- Отсутствие передачи данных на сторонние сервера

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (23 — 28 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 23–24.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование форматов файлов.

- 25.09: Составление ТЗ (этот документ), определение команды и ролей.

- 26–27.09: Быстрые вайрфреймы (главные экраны) + прототип Figma (главный поток).

- 28.09: Настройка среды разработки и репозитория.

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: расписание и задания (29 сентября — 12 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать экран расписания (просмотр по дням, добавление вручную).

- Создать экран заданий (актуальные/архив).

- Подключить локальную БД (Room/SQLite).

Доставка: приложение с расписанием и системой заданий.

Sprint 2 — Экзамены и сообщения (13 — 26 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Экран аттестаций (сортировка по датам).

- Экран сообщений (Элжур, Telegram, ручные заметки).

- Возможность прикрепления файлов и ссылок к заданиям.

Доставка: экзамены и сообщения работают, есть тестовый ввод данных.

Sprint 3 — Настройки и интеграция (27 — 9 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

Экран настройки (привязка аккаунтов, очистка БД, смена темы).

Интеграция с Telegram API (получение новых сообщений).

Интеграция с Элжур (получение расписания и дз).

Доставка: интеграции и базовые настройки работают.

Sprint 4 — Интеграция и тестирование (10 — 23 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Интеграция всех модулей (расписание + задания + экзамены + сообщения).

- Тестирование работы локальной БД.

- Проверка UX (удобство экранов, переключение вкладок).

Доставка: приложение работает целиком, возможны баги.

Stabilization & UAT fixes (24 ноября — 2 декабря 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление багов по результатам тестирования.

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкции).

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, инструкции по запуску, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (3 — 6 декабря 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные баг-фиксы.

- Подготовка демонстрации/презентации (3–7 минут).

- Отправка/передача приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 6.12.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Все учебные данные в одном месте (расписание, дз, экзамены, замены, сообщения).

- Локальное хранение (безопасность и приватность).

- Удобная визуальная сортировка (по датам, по предметам).

- Простое добавление вручную (замены, задания, заметки).